**СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД OД 2015-2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2016. ГОДИНЕ**

**БЕОГРАД, Новембар 2015. године**

Cадржај

[1. Увод 1](#_Toc431483229)

[2. Методологија коришћена за дефинисање Стратегије 3](#_Toc431483230)

[2.1 Стратешке области 3](#_Toc431483231)

[3. Главни елементи Стратегије реформе јавне управе 4](#_Toc431483232)

[3.1 Визија јавне управе из угла еУправе 5](#_Toc431483233)

[3.2 Стратешки циљеви и њихов однос са реформским циљевима јавног сектора 5](#_Toc431483234)

[3.2.1 Веза између стратешких циљева реформе јавне управе и електронске управе 7](#_Toc431483235)

[4. Анализа постојећег стања 8](#_Toc431483236)

[4.1 Оцена у области еУправе 9](#_Toc431483237)

[4.1.1 Успостављање система националних регистара, класификација и структуирање података 9](#_Toc431483238)

[4.2 Електронска размена података 11](#_Toc431483239)

[4.2.1 Информационо - комуникациона инфраструктура 11](#_Toc431483240)

[4.2.2 Подизање нивоа софистицираности сервиса еУправе 12](#_Toc431483241)

[4.3 Оцена у домену обуке 13](#_Toc431483242)

[4.4 Оцена у домену информационог друштва 13](#_Toc431483243)

[4.5 Оцена у домену регулативе 14](#_Toc431483244)

[4.6 Оцена у домену управљања 15](#_Toc431483245)

[4.7 Оцена спровођења претходне Стратегије 15](#_Toc431483246)

[5. Циљеви Стратегије 16](#_Toc431483247)

[5.1 Показатељи успеха 19](#_Toc431483248)

[6. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ СТРАТЕГИЈЕ 20](#_Toc431483249)

[7. ЗАВРШНИ ДЕО 20](#_Toc431483250)

[8. Скраћенице 21](#_Toc431483251)

[9. Акциони план 22](#_Toc431483252)

[9.1 акциони план за спровођење активности за период од 2015-2016. године 23](#_Toc431483253)

[9.1.1 Успостављање институционалног и заокруживање правног оквира за обезбеђење координисаног управљања развојем електронске управе 23](#_Toc431483254)

[9.1.2 Успостављање интероперабилности између информационих система органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе 28](#_Toc431483255)

[9.1.3 Успостављање основних електронских регистара повезаних са другим информационим системима државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе 31](#_Toc431483256)

[9.1.4 Успостављање нових електронских услуга на националном Порталу еУправа и другим порталима 35](#_Toc431483257)

[9.1.5 Усавршавање запослених у државној управи за коришћење ИКТ 41](#_Toc431483258)

[9.1.6 Успостављање отворене управе 43](#_Toc431483259)

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05–исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–УС, 72/12, 7/14–УС и 44/14)

 Влада доноси

**СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**ЗА ПЕРИОД OД 2015-2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2016. ГОДИНЕ**

# Увод

Стратегија развоја електронске управе утиче на развој информационог друштва у областима јавне управе, здравства, образовања, правосуђа, социјалне политике, јавних набавки, партиципацији у одлучивању, сигурности података и електронских трансакција, доступности и приступачности, безбедност података о личности, као и развој и употрбу отворених података које поседују органи јавне власти а који су настали у раду или у вези са њиховим радом. Стратегија дефинише основне циљеве и приоритете унапређења стања електронске управе у Републици Србији.

Постоје различите дефиниције електронске управе. Једна од најчешће коришћених је да је електронска управа коришћење информационо комуникационих технологија (ИКТ) које пружају могућности грађанима и привреди да комуницирају и пословно сарађују са јавном управом, коритећи електронске медије (интернет, мобилни телефон, паметне картице, киоске итд.).

Акциони план је пратећи део Стратегије и обухвата активности, носиоце активности, рокове за реализацију, индикаторе успеха и финансијска средства неопходна за остварење сваке од активности. Стратегија се заснива на усвојеним опредељењима Владе утврђених у Стратегији реформе државне управе, Стратегији развоја информационог друштва до 2020. године, као и процесу реформе јавне управе која је уређена Стратегијом реформе јавне управе и другим стратешким документима.

Стратегија дефинише кораке за развој националног Портала еУправа (функционалност и сервиси који ће на њему бити имплементирани) који је јединствена тачка приступа и магистрала за комуникацију са осталим порталима и системима државних органа који тренутно пружају електронске сервисе као што су портал еПорези, интернет презентације Агенције за привредне регистре, Управе царина, који ће омогућити грађанима, привредним и свим друштвеним субјектима коришћење јавне услуге у што већој мери посредством интернета.

Информације о услугама у електронској форми које су комплетне, јасне и лако доступне, обезбедиће кориснички оријентисану електронску управу, стога је потребно управне поступке поједноставити коришћењем информационо-комуникационих технологија, а даљим подизањем нивоа софистицираности, развија се ефикасна електронска управа, а све у складу са важећом законском регулативом која се осноси на безбедност података о личности.

Дирекција за електронску управу као орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе надлежна је за стандардизацију у области информационо-комуникационих технологија и коришћења интернета у раду јавне управе и задужена да координира повезивање информационих система органа државне управе, органа аутономне покраијне, јединица локалне самоуправе и јавних служби кроз развој националног Портала еУправа и представља централно тело за координацију развоја електронске управе.

Стратегија садржи следећа поглавља:

* **Методологија коришћена за дефинисање Стратегије** - описује терминологију и приступ коришћен за дефинисање Стратегије. Садржи опис методолошких корака и области стратешкох приступа.
* **Главни елементи Стратегије реформе јавне управе** - описује главне циљеве и стратешке правце Стратегије реформе јавне управе.
* **Анализа постојећег стања** - описује кратку евалуацију постојећих иницијатива за развој еУправе уз оцену стратешких области.
* **Циљеви Стратегије** - описују опште и посебне циљеве развоја еУправе.
* **Акциони план** - описује активности које треба извршити како би се постигли стратешки циљеви. Поступци су представљени у складу са очекиваним резултатима предвиђених активности, дефинисаним роковима и носиоцима.

# Методологија коришћена за дефинисање Стратегије

Овај део садржи кратак опис приступа - методологије која је коришћена при дефинисању Стратегије и састоји се од стратешких области - скупа основних области на које је потребно применити развојне мере.

## Стратешке области

Стратегија развоја електронске управе не бави се искључиво питањима управних поступака и технологијом, већ разматра и услове у окружењу које је потребно испунити како би се обезбедила ефикасна еУправа и задовољство њених корисника.

Модел коришћен при дефинисању Стратегије еУправе доводи до кључних промена у областима:

* које користе ресурсе и стварају друге ресурсе,
* узимају у обзир услове и утичу на услове у окружењу,
* подижу свест и подршку заинтересованих страна.

Кроз Стратегију еУправе стратешке области су истражене, оцењене и повезане са препорукама, принципима и поступцима њиховог остварења.

Структура стратешких области је следећа:

* ИКТ;
* Обука;
* Информационо друштво;
* Финансирање;
* Нормативни и регулаторни оквир;
* Примена Стратегије;
* Управљање;
* Свест и подршка заинтересованих страна.

Следећа табела приказује ове области уз кратко објашњење сваке.

| Стратешка област | Објашњење |
| --- | --- |
| ИКТ | Покретачке снаге и могућности Стратегије еУправе везане за технологију |
| Обука | Вештине и знања државних службеника потребних да се пружи висок квалитет услуга еУправе  |
| Информационо друштво | Приступ и познавање рада на националном Порталу еУправа од стране потенцијалних корисника (грађани, привреда) еУправе |
| Финансирање | Финансирање развоја и рада еУправе |
| Нормативни и регулаторни оквир | Адекватна примена нормативног и регулаторног оквира у еУправи |
| Примена Стратегије | Сарадња свих актера у реализацији Стратегије, усклађивање са другим стратегијама |
| Управљање | Методи и алати потребни за управљање већ имплементираним услугама еУправе и њиховим ресурсима |
| Свест и подршка заинтересованих страна | Промена става са контролно оријентисане на сервисно оријентисану јавну управу |

Савет за реформу јавне управе образован је августа 2014. године као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе са задатком да утврђује предлоге стратешког развоја јавне управе у Републици Србији, иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне управе, разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне управе, промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе. У оквиру Савета потребно је формирати Радну групу за електронску управу која ће се бавити праћењем и вредновањем реализовања планираних стратешких активности.

Неопходно је континуирано прилагођавање процеса, односно омогућавање благовременог реаговања и увођења корективних мера у случају утврђених кашњења или одступања. Праћење имплементације дефинисаних активности вршиће се кроз различите инструменте, нпр. методологијом Европске Комисије *Benchmarking eGovernment*, као и методологијом коју користе Уједињене Нације. За праћење и вредновање процеса развоја електронске управе користиће се и пратити обе методологије. Према УН методологији прати се Индекс развоја еУправе који је изведен као кључни композитни индикатор који обухвата: Индекс *online* услуга, Индекс телекомуникационе инфраструктуре и Индекс људских ресурса. По истраживањима из 2014. године Србија заузима 69. место од 193 земље чији су резултати праћени, са индексом 0,5472. Један од важних параметара је и Индекс еПартиципације који процењује квалитет и релевантност информација и услуга, као и спремност земље да укључи грађане у креирању јавних политика кроз употребу *eGovernment* програма. Србија је тренутно на 81. месту са индексом 0.4118. Редовном евалуацијом пратиће се остваривање Акционог плана који би требало да доведе до повећања ових индекса.

# Главни елементи Стратегије реформе јавне управе

Стратегија реформе јавне управе потврђује намеру Владе Републике Србије да настави трансформацију државне управе како би постала боље организовани, ефикаснији, транспарентнији и сервисно оријентисан систем. Визија подразумева пружање квалитетнијих услуга управе у складу међународном регулативом и потребама корисника услуга.

Главни циљеви Стратегије реформе јавне управе су:

* Имплементација концепта интегрисаног управљања људским ресурсима и њиховог развоја у свим сегментима државне управе;
* Пружање квалитетних услуга управе грађанима и предузећима са акцентом на унапређивање управних поступака и поједностављивање њихове примене коришћењем информационо-комуникационих технологија уз постепено уклањање класичног начина пружања услуга за које постоји могућност комплетне реализације путем *online* сервиса (постепено уклањање употребе папира);
* Унапређивање стратешког планирања и координација политика унутар државне управе и системско поступање у складу са централном Стратегијом на свим нивоима државне управе;
* Унапређивање ефикасности и делотворности јавних финансија унапређивањем фискалних процеса, интерне и екстерне финансијске контроле, увођењем програма за планирање буџета и имплементацијом транспарентног система јавних набавки;
* Подстицање отворености и транспарентности јавне управе остваривањем бољег приступа информацијама од јавног значаја, кроз Информатор о раду и постављање релевантних информација на веб презентацији институције;
* Реорганизација појединих делова државне управе како би се осмислили и применили рационалнији и јефтинији управни механизми.

Поједини стратешки циљеви могу се остварити кроз поједине активности дефинисане у Стратегији развоја еУправе којима се поједностављују и убрзавају управни поступци.

## Визија јавне управе из угла еУправе

Као што је наведено у Стратегији реформе јавне управе, електронска управа је један од главних покретача унапређења квалитета, ефикасности и економичности јавне управе. Међутим она није сама по себи циљ. Развој еУправе утиче на остваривање циљева Стратегије реформе јавне управе, што се може већ сагледати кроз пораст нивоа услуга и уштеда елиминисањем паралелних процеса, понављања поступака и губитака услед дуготрајних поступака. Основни циљ који је потребно остварити је веће поверење у управу и задовољство грађана и привредних субјеката. еУправа повећава задовољство корисника јавним услугама, смањује терет администрације за привредне субјекте и грађане и тиме побољшава ефикасност јавне управе употребом информационо-комуникациних технологија. Важно је нагласити да еУправа представља један од најснажнијих алата у борби против корупције и сиве економије, имајући у виду да се увођењем еУправе пословни процеси информатизују, па се самим тим смањује утицај људског фактора на реализацију комплетне услуге.

## Стратешки циљеви и њихов однос са реформским циљевима јавног сектора

Стратешки циљеви Стратегије еУправе одређени су мерењем унапред дефинисаних показатеља (*Balanced Scorecard - BSC)[[1]](#footnote-1). Предности ове методологије су што се* перформансе институције не мере само на основу финансијских мера, већ и кроз сагледавање других карактеристика институције које утичу на њен успешан рад. Четири перспективе које је потребно сагледати су:

* *финансијска* - мерење финансијских перформанси институције (тј. профитабилност, приход, коришћење ресурса, ниво залиха, итд),
* *корисник* - мерење услуге/производа и аспеката важних за купце (нпр. квалитет производа/услуге, функционалност, цена, доступност, бренд),
* *интерни пословни процеси* - мерење ефективности и ефикасности процедура које утичу на задовољство корисника (тј. време циклуса, ефикасност осигурања квалитета, потреба за ресурсима, итд),
* *учење и раст* - мерење фактора који доприносе дугорочном успеху институције (вештине запослених, ИТ подршка процесима, унутрашња култура) уз редовну периодичну евалуацију знања и вештина сваког запосленог.

*Balanced Scorecard* је, у почетку, био алат за мерење, извештавање и управљање, који је проширен на остале области стратешког управљања. Једно од првих унапређења је било коришћење BSC-а као алата за дефинисање стратегије кроз постављање јасних, мерљивих циљева и откривање њихових међусобних веза. Проширена верзија државну управу сагледава као систем у коме финансијско мерење претходи потреби да се задовоље очекивања заинтересованих страна. Ова очекивања могу бити формулисана и кроз циљеве институције.

Елементи Стратегије реформе јавне управе који се односе на еУправу кроз *Balanced Scorecard* приступ су:

* заинтересоване стране и њихова очекивања,
* циљеви услуга,
* оперативни циљеви,
* циљеви учења и развоја,
* финансијски циљеви.

За сваки од наведених аспеката наведено је неколико циљева који су формулисани као опис жељеног стања али мере тренутно нис увезане за њих.

На следећем дијаграму представљени су циљеви и њихове везе.

График 1 - *Стратешки циљеви и њихов однос са реформским циљевима јавног сектора*



### Веза између стратешких циљева реформе јавне управе и електронске управе

Као што је описано на почетку поглавља, главни циљеви Стратегије реформе јавне управе су блиско повезани са развојем еУправе. Један од њих је примена информационо-комуникационих технологија у управи, мада су и остали циљеви релевантни за развој еУправе. У овом поглављу описана је веза између стратешких циљева јавне управе и стратешких циљева који се односе на еУправу указивањем на допринос еУправе основним циљевима јавне управе.

У неким случајевима допринос је „директан“, јер циљ који се односи на еУправу јасно утиче на циљеве јавне управе. У другим случајевима је тај допринос „индиректан“, пошто циљ који се односи на еУправу утиче на циљеве јавне управе посредно иако се његов ефекат одражава на различите циљеве јавне управе.

еУправа је од значаја за више димензија развоја јавне управе. Најпре, то је успостављање и квалитетније вођење евиденција, већа поузданост и ажурност података, међусобна повезаност и размена података. У вези са тим она је од значаја за стратешко планирање, обликовање јавних политика и праћење њиховог спровођења, лакше утврђивање чињеничног стања, праћење тока предмета и евиденцији донетих одлука при вођењу управног поступка и поступка инспекцијског надзора, праћењу управне и управносудске праксе. Поред тога, еУправа је од значаја и за вођење евиденције о органима и организацијама јавне управе, запослених (са подацима о конкурсима, поступцима пријема у службу, компетенцијама, знањима и вештинама, стручном усавршавању, напредовању у служби, престанку радног односа).

Главни циљеви у области развоја еУправе, а гледано из угла јавне управе, су свакако обезбеђивање техничке подршке за квалитетно управно одлучивање на свим нивоима система јавне управе. Такође, еУправа мора одговорити на потребе јавности за приступачним, поузданим и транспарентним услугама. Пружање услуга мора бити прилагођено потребама грађана и правних лица, а не искључиво јавној управи.

Управо из тог разлога, активности из акционог плана реформе јавне управе се могу пронаћи и у директној су корелацији са активностима из стратегије развоја еУправе.

Тако је Акционим планом за спровођење реформе јавне управе у оквиру „Мере 1.1“ планирано успостављање електронских регистара органа и других субјеката и запослених у систему јавне управе, ова мера је истовремено један од циљева Акционог плана за спровођење Стратегије развоја еУправе који гласи: „*Успостављање основних електронских регистра повезаних са другим информационим системима државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе“*.

Успостављање институционалног и заокруживање правног оквира за обезбеђење координисаног управљања развојем еУправе је такађе један од циљева Стратегије развоја еУправе који је у Акционом плану за спровођење реформе јавне управе представљен у оквиру мере „1.4.“ под називом: „*Успостављање чврстих механизама координације који ће омогућити хармоничан развој и функционисање електронске управе, као и заокруживање законског оквира и процедура за развој електронске управе*“.

У Акционом плану за спровођење реформе јавне управе, предвиђена је мера „4.3.“ која се односи на реформу инспекцијског надзора и обезбеђивање боље заштите јавног интереса, уз смањење административних трошкова инспекцијског надзора и повећање правне сигурности субјеката инспекцијског надзора која је у Акционом плану за спровођење Стратегије реформе електронске управе разрађена је кроз планиране активности у оквиру циља под називом: „Успостављене нових електронских услуга на националном порталу еУправе и другим порталима“.

# Анализа постојећег стања

Република Србија оцењена[[2]](#footnote-2) је од стране Европске уније као земља која је постигла значајан напредак у области електронске управе. Ова област је део Стратегије развоја информационог друштва која важи до 2020. године и за коју је израђен Акциони план за спровођење Стратегије за период до 2014. године и део процеса реформе јавне управе која је уређена Стратегијом реформе јавне управе.

У периоду од 2004. године до данас донето је неколико кључних закона који регулишу ову област као што су:

* Закон о електронском потпису[[3]](#footnote-3);
* Закон о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података[[4]](#footnote-4);
* Закон о електронској трговини[[5]](#footnote-5);
* Закон о електронском документу[[6]](#footnote-6);
* Закон о електронским комуникацијама[[7]](#footnote-7),

и низ посебних закона који су допринели увођењу информационих технологија у рад државних органа и омогућили грађанима и привреди доступност различитих сервиса електронским путем на националном и на локалном нивоу, као што су:

* Закон о матичним књигама[[8]](#footnote-8),
* Закон о државном премеру и катастру[[9]](#footnote-9) који је дефинисао основе успостављања Националне инфраструктуре геопросторних података;
* Закон о јединственом бирачком списку[[10]](#footnote-10);
* Закон о привредним друштвима[[11]](#footnote-11),

У оквиру спровођења Стратегије реформе државне управе за период 2009-2012, утврђени су акциони планови за спровођење Стратегије реформе државне управе и Стратегије развоја електронске управе за наведени период и извршена евалуација резултата остварених циљева обе стратегије кроз спровођење интервјуа са кључним актерима стратегија. Резултат наведених активности био је документ „Ревизија реализације акционог плана 2009 - 2012." припремљен у оквиру пројекта „*IPA 2010 – Support to e-Government Developmment.*

Приликом процене тренутне ситуације и стања еУправе у Републици Србији констатовано је да међу органима постоје велике разлике у погледу имплементације електронских сервиса и коришћења ИКТ-а. Неки органи већ пружају висок трансакциони ниво услуга еУправе својим корисницима, док постоје органи који тек почињу да успостављају електронске сервисе.

Од 2010. године у функцији је тзв. централна тачка приступа услугама електронске управе - национални Портал еУправа на коме су до сада реализоване следеће функционалности у сарадњи са релеватним секторима, надлежним за конкретне области:

1. могућност електронског потписивања употребом електронског документа са квалификованим електронским сертификатом,
2. могућност *online* подношења захтева и додавања прилога у дигиталној форми (електронски документ),
3. електронско плаћање такси,
4. издавање електронског временског жига,
5. заказивање термина за услуге (лична документа, регистрација возила, подношење докумената за реституцију),
6. еПартиципација - омогућава активно учешће грађана и свих заинтересованих лица у расправама на предлог текста закона и стратегија.

Реализоване су и услуге које укључују размену структуираних података међу апликацијама различитих органа:

1. Замена старе возачке дозволе за нову (картичну),
2. Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима),
3. Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена правним лицима),
4. Online подношење захтева о пребивалишту – за подносиоца захтева,
5. Online подношење захтева о пребивалишту – за дете до 16 година,
6. Online подношење захтева о пребивалишту – за дете старије од 16 година или члана породице,
7. Заказивање издавања електронског сертификата на територији Града Београда,
8. Општи поступак издавања квалификованог електронског сертификата МУП (на личној карти),
9. Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош,
10. Заказивање термина за подношење захтева за регистрацију возила,
11. Пријава несталих особа – Поплаве, мај 2014. године.

Формирана је Посебна радна група за успостављање правног оквира за развој еУправе. Најзначајнији резултати рада ове Радне групе су доношење Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства о електронском канцеларијском пословању.

Дирекција за електронску управу донела је „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе в.5.0“[[12]](#footnote-12) које су усклађене са европском регулативом и стандардима. Ове смернице обезбеђују стандардизацију интернет презентација и подстичу објављивање електронских услуга на сајтовима органа и на Порталу еУправа.

## Оцена у области еУправе

На основу оцене резултата остварених Акционим планом за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период 2009-2012 која је вршена путем интервјуа са носиоцима активности, констатовано је да се у овом тренутку могу дефинисати следеће приоритетне области даљег развоја електронск еуправе:

* Подизање квалитета података – успостављање система националних регистара,
* Електронска размена података,
* ИКТ инфраструктура,
* Подизање нивоа софистицираности сервиса еУправе.

### Успостављање система националних регистара, класификација и структуирање података

Национални регистри су један од стубова уређених система јавне управе. Електронски регистри са квалификованим подацима и адекватни електронски сервиси могу знатно да подигну ниво ефикасности државне управе, а самим тим, и поверење и задовољство грађана у јавну управу.

Неопходно је извршити класификацију података у складу са појединачним надлежностима и јасно одредити ко, када и у коју сврху врши обраду података, уз посебно одређене процедуре за поновно коришћење података који су већ у систему јавне управе. Подаци су углавном већ у електронској форми али их је потребно уредити на адекватан начин у складу са законом и сврхом обраде.

1. У року који је утврђен Законом о матичним књигама успостављен је Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, а јединице локалне самоуправе и градови којима су поверени послови вођења матичних књига дужни су да до краја 2016. године све матичне књиге преведу у електронски облик и доставе на чување министарству надлежном за послове државне управе. Овај систем, између осталог, обезбеђује издавање извода из матичних књига без обзира на месну надлежност органа који га издаје.
2. Реализован je Портал за електронске јавне набавке (<http://portal.ujn.gov.rs> ).
3. Реализован je Портал за пријаву и обједињену наплату пореза еПорези (<http://eporezi.poreskauprava.gov.rs> ).
4. Реализован је портал за праћење тока судских предмета (<http://www.portal.sud.rs> ).
5. Покренут је пилот пројекат у оквиру кога је потребно дефинисати елементе Јединственог регистра грађана и развити прототип. Формирана је Радна група у којој су представници МДУЛС-а и МУП-а.
6. За катастар непокретности успостављен је систем за похрањивање података о непокретностима и правима над њима који је имплементиран централно, а омогућен је приступ подацима о имовини из сваке јединице локалне самоуправе. Електронски катастар непокретности успостављен је на националном нивоу кроз систeм дистрибуирaних бaзa пoдaтaкa. Републички геодетски завод развио је сервис за приступ цeнтрaлној бaзи пoдaтaкa кaтaстрa нeпoкрeтнoсти која се фoрмирa прeузимaњeм пoдaтакa кoјe oдржaвajу службе зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти. У наредном периоду планиран је развој информационог систeма зa Катастар непокретности (на бази сервисно-орјентисане архитектуре са јединственом базом).
7. Отварање Адресног регистра за све апликације у циљу постављања упита.
8. Успостављен је Регистар привредних субјеката 2005. године, који обухвата привредна друштва и предузетнике. Овај регистар је један од 17 које тренутно води Агенција за привредне регистре који је унапређен 2012. године применом новог Закона о привредним друштвима, као и Закона о поступку регистрације у Агенција за привредне регистре. Комплетни подаци из свих регистара расположиви су кроз јавне претраге на интернет страни [www.apr.gov.rs](file://C:\Users\Dusan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Library\Caches\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Library\Caches\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20F), путем испорука података по захтеву, као и коришћењем лако употребљивих веб сервиса.
9. Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је успостављен али је потребно унапредити његове функционалности. Донет је правни оквир за овај регистар, који ће имати кључну улогу у подизању прихода здравствених и пензионих фондова.
10. Успостављен је Регистар пољопривредних газдинстава који обухвата податке о добровољно регистрованим пољопривредним газдинствима са подацима о носиоцима и члановима газдинства, земљишном и сточном фонду.
11. Израдом новог регистра заснованог на сервисно оријентисаној архитектури (СОА) у 2011. години обновљен је систем за регистрацију података о пореским обвезницима. У току је миграција података из старих регистара.
12. Успостављен је Јединствени бирачки списак.
13. Успоставњен је портал ТЕХНИС, као јединствени информативни центар о техничкој регулативи Србије.
14. Успостављен је и функционише Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору који обухвата све кориснике јавних средстава, запослене на неодређено и одређено време, изабрана, постављена лица и ангажована лица по основу уговора и преко задруге, као и податке о примањима по свим основама.
15. Успостављен је Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је у функцији од 15.05.2010. године, када је стављен на располагање јавности а пре свега руковаоцима података.

Формирање других националних регистара је у почетној фази. Неопходно је развити, пре свих, Јединствени регистар грађана, који представља основ сваке електронске управе и један је од три кључна регистра, поред Регистра привредних субјеката и Регистра непокретности. Уз то, потребно је израдити и Јединствени регистар возила, Регистар лекова, Регистар осигурања возила, Централни регистар лица под истрагом заједно са казненом евиденцијом, Регистар ИКТ ресурса државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе итд. Успостављене регистре потребно је повезати на сервисну магистралу и развијати нове интерфејсе и веб сервисе.

Ажурирање података је сегмент где је неопходно регулисати правила за унос, валидацију, одржавање, консолидацију, дуготрајно чување и брисање података, уз јасно одређивање нивоа приступа.

## Електронска размена података

Електронска размена података врши се између државних органа и грађана (G2C), државних органа и привредних субјеката (G2B) и унутар самих државних органа (G2G). Taкође, један од важних циљева стратегије је висок степен аутоматизације пословних процеса, као и висок степен интероперабилности у G2G, G2B и G2C релацијама, укључујући и М2М комуникацију, што би све допринело развоју и унапређењу сервиса, као један од најважнијих аспеката када је у питању ефикасност пословних процеса и минимализација опративних грешака. Комуникација се најчешће одвија унутар самог државног органа. Иако је електронска пошта постала један од уобичајених начина за контакт, недостатак одговарајућег техничког и регулаторног оквира отежава адекватну примену електронске комуникације у пракси. Недостају закони, подзаконски акти, интерна упутства, правилници и смернице за управно поступање у електронском окружењу.

У наредном периоду неопходно је извршити реформу управних поступака и увести размену електронских докумената у већем обиму.

Потребно је обезбедити пренос јасно структуираних података између различитих органа путем дефинисаних канала на основу прецизно дефинисаних протокола пријављивања на систем. Национални оквир интероперабилности је усвојен је на седници Владе Републике Србије одржаној 10. јануара 2014. године Закључком 05 Број: 345–11418/2013. Након тога је објављена Листа стандарда интероперабилности која ће омогућити лакшу комуникацију међу системима.

### Информационо - комуникациона инфраструктура

Развој и успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре до сада је у највећој мери финансирано из донација. Поједини органи користили су средства ЕУ за успостављање информационих система и мрежне инфраструктуре али до сада није било праве координације на националном нивоу.

Иако је Законом о јавним набавкама Управа за заједничке послове републичких органа одређена за централног добављача рачунарске опреме, државни органи у недовољној мери користе овај канал. Пошто је део опреме набављан преко европских пројеката и донација не постоји централна евиденција о постојећој инфраструктури и софтверским пакетима који се користе.

Израда главне мреже државних органа на националном нивоу није почела. На територији града Београда, успостављен је оптички прстен који повезује 35 локација на којима су различити органи. Због тога је значајно искористити постојеће ресурсе за успостављање националне мреже којом би се управљало централно, а којој би имали приступ сви органи подједнако.

Имајући у виду да је хардверска инфраструктура набављана кроз реализације различитих пројеката, она представља широк асортиман конфигурација, оперативних система, што знатно оптерећује одржавање и отежава повезивање система. На националном Порталу еУправа постоји сервисна магистрала коју тренутно користи мали број органа. Она је окосница (*backbone*) комуникације која може формирати праву мрежу државних органа.

Из фондова Европске уније обезбеђено је хардверско и софтверско окружење за виртуелно сервисно окружење на националном нивоу (државни *cloud*), али је искоришћеност за сада на ниском нивоу из разлога недовољне координације између државних органа по питању успостављања електронских сервиса, као и чињенице да органи још увек самостално набављају хардверску инфраструктуру.

Иако безбедносна питања обично не припадају само домену инфраструктуре, ова два домена су међусобно повезана. У погледу безбедности постоје велике разлике међу различитим државним органима. Већина примењује основне безбедносне протоколе као што су заштитни зидови (*firewalls*), скенери за вирусе (*virus-scanners*) и редовно прављење заштитних копија (*back-up*). Аспект поверљивости, интегритета и доступности података се разматра од случаја до случаја, углавном у вези са појединачним набавкама опреме или софтвера. Да би се смањио ризик од губитка података, угрожавања поверљивости и недоступности сервиса (или чак квара), потребно је успоставити институционални оквир (центар за пријаву компјутерских инцидената) и адекватне мере заштите. Неопходно је и усвајање Закона о информационој безбедности и подзаконских аката који ће прецизније уредити ову област.

На централном порталу за јавне небавке све институције објављују своје тендере, али се не врши обједињавање набавки услуга или добара исте врсте, већ набавке врше појединачни органи. Акционим планом за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 – 2015. године за трећи квартал 2015. године предвиђена је Анализа техничких решења и опција које су у примени, или се развијају у државама чланицама ЕУ у области е-набавки (е-подношење понуда, е-аукција, е-динамични систем набавке, е-каталози и др.)

### Подизање нивоа софистицираности сервиса еУправе

Европска Комисија и компанија *Capgemini* развиле су методологију по којој прате развој електронске управе. Европска Комисија је дефинисала листу индикатора 2000. године и од 2001. године прати развој еУправе у свим земљама чланицама. Овом методологијом мери се ниво софистицираности електронских услуга. За сваки од сервиса одређен је максимални ниво софистицираности, тј. оцена коју одређени сервиси могу да достигну.



*График 2. Ниво софистицираности електронских услуга по Capgemini методологији*

Национални Портал еУправа својим функционалностима омогућава четврти ниво софистицираности услуга, али се постојеће услуге тренутно генеришу на нижим нивоима. Разлог томе је недовољно познавање функционалности националног Портала еУправа од стране државних службеника, као и недостатак мотивације руководиоца органа за генерисање услуга на вишем нивоу софистицираности. Само поједини органи су своје информационе системе поставили на сервисну магистралу чиме је омогућена адекватна размена података унутар јавне управе. Недостатак прецизног правног оквира изговор је да се техничке предности јединствене контакт тачке какав је Портал еУправа недовољно користе. Због тога су неке од првих активности дефинисане Акционим планом који представља прилог Стратегије успостављање основних регистара и њихово повезивање на сервисној магистрали, као и заокруживање правног оквира.

## Оцена у домену обуке

Досадашњи начини обуке државних службеника нису давали адекватне резултате због ограниченог броја полазника на курсевима и концепције програма обуке.

Обука корисника за коришћење сервиса еУправе спроводила се у оквиру реализације појединих пројеката. Код пројеката који се финансирају из донација, анализа потреба за обуком и дефинисање саме обуке чине основне компоненте пројекта, па су адекватно спровођене.

У неким случајевима обука је била формалнија, чије је спровођење добро припремало запослене за свакодневне послове. Пројектима се делимично споводе обуке корисника тј. државних службеника и то непосредно након завршетка пројекта. Даље обуке се по правилу спроводе од стране искусних корисника током иницијалне фазе коришћења или током обуке нових корисника.

Акценат обуке је на оперативним активностима и ретко се спроводи систематично. еУчење није распрострањено у државној управи, иако би могло бити најјефтиније и најефикасније решење за велики број полазника, поготово ако су из просторно удаљених државних органа.

## Оцена у домену информационог друштва

Стратегија развоја информационог друштва[[13]](#footnote-13) даје преглед тренутне ситуације и општих смерница развоја информационог друштва у неколико различитих области, од којих је електронска управа једна од најважнијих. Развој електронске управе може бити успешан само ако је крајњи корисници (грађани и привредни субјекти) у значајној мери користе. Да би се то постигло, потребно је обезбедити приступ услугама за све једнако, приступачан по цени и поуздан. Неопходно је подићи ниво знања и вештина за коришћење информационих технологија, као и мотивацију државних службеника.

Према најновијим истраживањима доступност интернета и начина коришћења се не разликују значајно у односу на остале земље у региону.

Неке од основних статистика су[[14]](#footnote-14):

1. Закључно са 2014. годином у Србији има 5.691.600 корисника интернета
2. Проценат домаћинстава са интернет приступом од куће износи 55,8%
3. Број претплатника мобилног широкопојасног интернета износи 59,78%
4. У погледу пословних трансакција (*„online“* банкарство, *„online“* куповина) које се одвијају преко интернета, Србија донекле касни за осталим земљама централно - источне Европе.

Поменуте вредности не дају одговор на питање како грађане подстаћи да користе услуге еУправе, али могу пружити увид у могућа ограничења. Најчешће препреке су:

1. недостатак опреме;
2. недостатак поуздане интернет конекције за брзи пренос података;
3. недовољно познавање информационо-комуникационих технологија;
4. недовољна заинтересованост;
5. недостатак поверења корисника у електронске трансакције;
6. недовољно развијене еУслуге.

Економска ситуација такође утиче на степен коришћења ИКТ-а. Истраживања показују да сиромашнији имају слабији приступ интернету од других (према недавној анкети, око 20% породица са месечним примањима мањим од 300 евра има интернет конекцију, у поређењу са 55% породица са примањима између 300 и 600 евра и 83% породица са примањима већим од 600 евра.)[[15]](#footnote-15).

За подстицање коришћења еУслуга, потребно је превазићи проблем недостатка приступа интернету, недовољно познавање ИКТ-а и питања мотивације код свих група грађана. Важан корак у постизању ових циљева свакако је либерализација телекомуникационог тржишта, што би довело до смањења цена услуга. Једно од решења је и успостављање јавних приступних тачака у форми еКиоска (инфо-киоска), у општинским услужним центрима, поштама или библиотекама и сл. (уз константну промоцију и системску едукацију становништва).

## Оцена у домену регулативе

Акциони план за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период 2009-2012 и Aкциони план Стратегије развоја електронске управе 2009-2013 су дефинисали неколико активности на пољу правне регулативе. Већина закона донета је у периоду од 2006. до 2010. године од којих су кључни:

* **Закон о електронском потпису** ("Службени гласник РС", бр. 135/2004);
* **Закон о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података** („Сл. Лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 1/92 и „Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр.11/2005 – др. закон);
* **Закон о заштити података о личности** ("Службени гласник РС", бр. 97/2008);
* **Закон о електронској трговини** ("Службени гласник РС", бр. 41/2009 и 95/2013);
* **Закон о електронском документу**  ("Службени гласник РС", бр. 51/2009) регулише услове и поступке за поступање са електронским документом;
* **Правилник о издавању временског жига** ("Службени гласник РС", бр. 112/2009);
* **Закон о електронским комуникацијама** ("Службени гласник РС", бр. 44/2010) дефинише између осталог, услове и поступке органа државне управе у области електронских комуникација, као и пројектовања, инсталације, употребе и одржавања мрежа за електронску комуникацију;
* **Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе** ("Службени гласник РС", бр. 40/2010) регулише поступке за поступање са електронским документима у канцеларијском пословању органа државне управе;
* **Упутство о електронском канцеларијском пословању** ("Службени гласник РС", бр. 102/2010) у којој се детаљније дефинишу тачке наведене у Уредби, као и остали услови које информациони систем и електронски документ треба да испуњавају;
* **Уредба о посебним мерама заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима** ("Сл. гласник РС", бр. 53/2011).

Поменути прописи делимично уређују правни оквир неопходан за развој еУправе. Усвојено је и неколико подзаконских аката који се односе на специфичне аспекте електронске управе. Међутим, поједини прописи нису усаглашени са важећим националним и међународним правним оквиром. Неки подзаконски акти до сада нису донети, иако су били предвиђени одређеним законом.

Треба посебно нагласити значај стандарда, оперативних поступака и процедура, методологије и њихове примене у различитим институцијама. У јавној управи нису дефинисане методологије и смернице у областима:

1. управљања пројектима;
2. имплементације система;
3. функционисања и одржавања система;
4. безбедности;
5. електронског архивирања;
6. електронске идентификације и електронско потписивање државних службеника (увођење јединственог система идентификације квалификованим електронским сертификатом за све државне службенике);
7. јединственог централизованог *disaster&recovery* решења.

За сваку од поменутих области постоје међународни стандарди и методологије које је потребно прилагодити, имплементирати и контролисати њихову примену, што ће вршити Дирекција за електронску управу.

## Оцена у домену управљања

Услугама еУправе, када се једном успоставе, потребно је управљати како у смислу људских ресурса тако и у смислу ИКТ инфраструктуре, односно електронских услуга. Тренутно је управљање ИКТ ресурсима препуштено појединачним државним органима и у неким случајевима Управи за заједничке послове републичких органа. Не постоји одговарајућа подршка при реализацији пројеката, а ни касније за њихово одржавање. У том смислу, у пословним процесима управе потребно је извршити велике промене.

Закључује се да постојећа пракса у којој су процеси на ИКТ инфраструктури фрагментирани, не може бити ефикасна у смислу ресурса, будући да паралелно одржавање мањих, али неопходних ИКТ ресурса у различитим органима захтева додатне ресурсе.

Стратегија реформе јавне управе истиче усавршавање кадрова и управљачке аспекте јавне управе, будући да су државни службеници пружаоци услуга. Потребно је непрекидно мотивисање службеника да свој посао адекватно обављају. Законом о државним службеницима већ су дефинисани кључни елементи потребни за овакву трансформацију. До сада је за увођење еУправе најзначајнија подршка руководства државног органа.

У погледу организационе културе потребно је учинити још много тога, најпре у промени ставова државних службеника који подразумева:

1. преузимање одговорности за пружање услуга,
2. одговорност за континуитет и брзину пружања услуга током целог поступка (услуга се не прекида у тренутку када превазилази оквире једног органа и поштују се законски рокови за пружање услуге),
3. транспарентност управних поступака.

## Оцена спровођења претходне Стратегије

При анализи имплементације Стратегије развоја електронске управе за период 2009-2013 констатовано је, путем интервјуа, да су поједини циљеви делимично остварени, јер су само неке од активности реализоване до краја. Детаљним увидом примећује се да је напредак присутан само код појединих органа државне управе (нпр. Министарства унутрашњих послова), чија су руководства одговорно спроводила пројекте развоја еУправе дефинисане Акционим планом. Проблеми су се најчешће јављали при реализацији активности које су захтевале сарадњу више органа. С обзиром да није постојала централизована контрола и праћење напретка у остваривању циљева и реализације конкретних акција, неопходно је планирати механизме праћења и извештавања према Радној групи за развој еУправе у оквиру Савета за реформу јавне управе. Због тога је неопходно утврдити механизме за:

1. препознавање, консолидацију и успостављање узајамних очекивања међу државним органима;
2. дефинисање и управљање пројектима који превазилазе оквире појединачних органа;
3. дефинисање методолигије за вршење надзора над спровођењем Стратегије.

Кључно је пратити развој преко индикатора који су део Акционог плана за сваку од активности.

# Циљеви Стратегије

Општи циљеви Стратегије су:

* повећање задовољства корисника јавним услугама;
* смањење терета администрације за привредне субјекте и грађане;
* повећање ефикасности јавне управе употребом информационо-комуникационих технологија;
* национална и прекогранична интероперабилност (нарочито са земљама ЕУ),

који воде ка повећању транспарентности и одговорности рада органа јавне управе, јачању партиципације грађана у демократском одлучивању уз поштовање родне равноправности, заштите података о личности и висок ниво безбедности података унутар система.

Стратегија не спречава развој и унапређење елемената стратегије који су од посебног интереса ентитетима над којим се примењује стратегија.

Спровођењем Стратегије остварују се специфични циљеви као што је заокруживање институционалног и правног оквира, успостављање интероперабилног функционисања, успостављање основних регистара електронске управе, развој нових услуга у складу са потребама корисника и подизање нивоа знања запослених у јавној управи, али и грађана. Ови циљеви треба да обезбеде максималан ниво приватности и безбедности података и садржаја регистара, као и комуникацију између регистара, стабилност и доступност државних сервиса и допринесу подизању капацитета органа државне управе, кроз успостављање неопходног стратешког и правног оквира за употребу ИКТ у јавној управи према највишим европским и светским стандардима. Предузимање активности предвиђених Акционим планом за остваривање наведених циљева Стратегије треба да омогући брзо и квалитетно унапређење система државне управе кроз интеграцију нових технологија и стандарда, а сходно глобалним трендовима попут "паметних градова" и м-управе.

1. успостављање институционалног и заокруживање правног оквира ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ координисаноГ управљања развојем еУправе

У Републици Србији основан је Савет за реформу јавне управе који утврђује предлоге стратегијског развоја јавне управе у Републици Србији и иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне управе. Савет може образовати радне групе ради разматрања појединих питања из области реформе јавне управе.

С обзиром да електронска управа представља један од стубова реформе јавне управе, предвиђа се образовање Радне групе за електронску управу са задатком да прати спровођење Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године и Акционог плана за спровођење Стратегије, прикупља и анализира извештаје од носиоца активности о напретку реализације активности дефинисаних у Акционом плану, разматра извештаје и оцене стручне јавности и независних и међународних организација, водити рачуна о усаглашености секторских стратегија које имају активности везане за развој електронске управе (у области правосуђе, социјалне и здравствене заштите, пореске управе, итд.) и даје препоруке за усаглашавање. У складу са тим, Радна група може да предложи Савету усвајање неопходних измена и допуна акционог плана и корективних мера, а по усвајању да прати њихово спровођење. У циљу ефикаснијег рада, као и вертикалне и хоризонталне координације у раду, Радна група може формирати одговарајуће подгрупе, на пример подгрупу за правну регулативу, инфраструктуру, електронске сервисе, локалну самоуправу и друго.

У циљу унапређења децентрализације и деконцентрације послова државне управе предлаже се формирање посебног тела за координацију еУправе у локалним самоуправама које би било састављено од представника јединица локалних самоуправа, ради имплементације електронских сервиса на нивоу јединица локалних самоуправа чију координацију и управљање би вршила Радна група за електронску управу.

Стручне, административне и техничке послове за потребе Радне групе обавља Дирекција за електронску управу. Ради праћења пројеката који нису обухваћени Акционим планом, а имају за циљ рад на развоју електронске управе, Дирекција за електронску управу ће успоставити мрежу контакт особа задужених за развој електронске управе из свих надлежних ресора Владе Републике Србије.

 

Доношење Закона о електронској управи и Закона о јединственом регистру грађана представљају кључни резултат овог циља. Поред тога неоходне је извршити и измене и допуне постојећих закона којима ће се дефинисати начин примене информационо-комуникационих технологија у управним поступцима, као и доношење подзаконских аката којима ће се ближе уредити област еУправе.

Такође је неопходно изршити усклађивање са прописима Европске уније који се односе на ову област, а пре свега Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја са Директивом о поновном коришћењу информација јавног сектора – (*Directive on the reuse of public sector information* Directive 2003/98/EC), Open data[[16]](#footnote-16); - *An engine for innovation, growth and transparent governance, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, Critical information infrastructure protection: towards global cyber-security European Parliament resolution of 12 June 2012 on critical information infrastructure protection – achievements and next steps: towards global cyber-security (2011/2284(INI), Directive 2006/123 on services in the internal market*[[17]](#footnote-17)*)*.

Посебно је важно укључити смернице Партнерства за отворену управу (Open Government Partnership) чији је Србија члан, са нагласком на изради новог акционог плана за период 2016-2017 (<http://www.opengovpartnership.org/country/serbia>).

1. УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, органа аутономне покрајине И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Успостављање интероперабилности различитих информационих система органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и њихових веб сервиса представља повезивање информационих система органа јавне управе на јединствену сервисну магистралу (Government Service Bus), ради успостављања комуникације кроз државну комуникациону мрежу сервиса. У том циљу потребно је да се изврши унапређивање и прописивање правила за коришћење мрежне[[18]](#footnote-18) и серверске инфраструктуре електронске управе, као и класификацију података, уз адекватно дуготрајно чување података и дефинисање правила заштите података.

Успостављање прекограничне интероперабилности остварује се кроз имплементацију међународних стандарда и уписом у међународне Регистре квалификованих сертификата у циљу коришћења електронског идентитета.

1. УспостављАЊЕ основних електронских регистара повезаних са другим информационим системима државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе

Успостављање и унапређење основних електронских регистара и повезивање са информационим системима органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе подразумева креирање кључних регистара: Регистар грађана[[19]](#footnote-19), Регистар просторних података, Адресни регистар, као и унапређење већ постојећих: Регистар катастра непокретности, Регистар привредних субјеката и других статусних регистара Агенције за привредне регистре.

Успостављање Регистра органа државне управе и Регистра запослених у органима државне управе који се ослањају на већ постојеће, Регистар корисника јавних средстава и Регистар запослених, именованих, постављених и ангажованих лица у јавном сектору су регистри на које ће се систем управе ослањати у реализацији сервиса еУправе**.** Такође, предвиђено је и формирање регистара свих ИКТ ресурса органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

1. успостављАЊЕ НОВИХ електронских услуга на националном Порталу еУправа и другим порталима

Стратегијом се наглашава значај коришћења националног Портала еУправа у развоју интегрисаних електронских услуга и обједињавање постојећих услуга других органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Развој нових функционалности Портала и успостављање електронских услуга и на другим порталима у складу са међународним стандардима безбедности и приватности података и потребама корисника (према ЕУ препорукама) представља следећи корак у реализацији еУправе у Републици Србији. Ово подразумева прилагођавање организационих процеса применом информационо-комуникационих технологија зарад креирања електронских услуга које имају за циљ ефикасну управу и смањење корупције на глобалном нивоу. При креирању електронских услуга на националном Порталу еУправа водиће се рачуна о потребама грађана и правних лица, али и успостављању услуга које су намењене размени података између органа управе. Дирекција за електронску управу у оквиру овог циља спроводи своје надлежности као партнер у реализацији пројеката које изводе органи управе сходно својим секторским надлежностима.

У циљу боље координације, ефикаснијег планирања и рационалнијег развоја националног Портала еУправе,Дирекцији за електронску управукаоцентрално тело за координацију развоја електронске управе, прибавља појединачне планове развоја електронских сервиса од свих органа државне управе који су дужни да Дирекцији за електронску управу благовремено доставе наведене планове, почев од планова за 2016. годину, и планове за сваку наредну годину (2017 и 2018. година).

1. УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ ЗА коришћење ИКТ

Едукација у домену еУправе потребна је на свим нивоима, како за крајње кориснике (грађани и привреда), тако и за запослене у јавном сектору, а посебно за доносиоце одлука. С обзиром да еУправа значи коришћење ИКТ у извршавању свакодневних активности у јавној управи, посебна пажња се посвећује подизању нивоа писмености у том домену. Са друге стране се ИКТ користе за даљу *online* едукацију државних службеника коришћењем платформи за учење.

1. УСПОСТАВЉАЊЕ отворенE управE

Обезбеђивање отворене управе постиже се кроз отварање података органа јавне управе и повећање транспарентности рада. Овај циљ треба да обезбеди отварање скупова података јавне управе ради даљег коришћења у комерцијалне и некомерцијалне сврхе, уз креирање нових електронских услуга. Тиме се обезбеђује транспарентност управе, али и нове могућности за креирање послова и запошљавање.[[20]](#footnote-20) Концепт отворених података (Open Data model) се јавио као одговор на потребе савременог друштва и растућу употребу инфо-комуникационих технологија. Концепт предвиђа слободан приступ одређеним подацима и информацијама које се прикупљају у јавном сектору. Према дефиницији Европске комисије, oтворени подаци су идеја да неки подаци треба да буду отворени и бесплатно доступни за коришћење и поновно коришћење (<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0> ).

Концепт је установљен као одговор на потребу многих појединаца и организација да прикупљају широк спектар различитих података у циљу ефикасног обављања својих послова. Владе су посебно значајне због количине и централизованости података које прикупљају, као и због чињенице да је већина тих података од јавног интереса. Концепт отворених података, посебно када је реч о подацима јавног сектора, у великој мери доприноси коришћењу података за привредни развој, транспарентности рада државних органа и унапређењу многих других услуга помоћу великих сетова података.

Дирекција за електронску управу ће формирати база најбољих пракси када је у питању коришћење отворених података и стандарда у примени електронске управе у органима државне управе и локалне самоуправе (упутства, студије случаја, модели аката...итд.).

Значај отворених података огледа се у већој транспарентности, ефикасности, бољем пружању јавних услуга, а самим тим и расту економских и социјалних вредности. Према проценама Светске банке отварање података на нивоу Европске уније би повећало пословну активност и до 40 милијарди евра годишње, а процена је да 80% укупне користи од отварања података добијају директно грађани, пословни сектор и инвеститори.

## Показатељи успеха

Показатељи успеха који ће потврдити остварење задатих циљева до 2018. године су:

* 40% грађана редовно користи услуге еУправе,
* 85% привредних субјеката редовно користи услуге еУправе,
* електронске услуге расположиве су како за кориснике у Републици Србији, тако и за кориснике у иностранству.

# ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ СТРАТЕГИЈЕ

За реализацију стратешких циљева предвиђених овом стратегијом, као и мера и активности из Акционог плана за 2015. годину, средства су обезбеђена у буџету Републике Србије.

Такође, све институције одговорне за реализацију предвиђених мера и активности, буџетска средства потребна за спровођење планираних активности у периоду од 2016. до 2018. године, планираће у оквиру лимита расхода и издатака који се за сваког буџетског корисника утврђује од стране Министарства финансија, у току припреме и доношења буџета за 2016. годину, са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати и из других средстава и донација.

# ЗАВРШНИ ДЕО

Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5 Број:

У Београду,

  **ВЛАДА**

 **ПРЕДСЕДНИК**

# Скраћенице

Табела садржи листу скраћеница које су поменуте у документу и биће коришћене током реализације пројекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abbreviation | Definition | Скраћеница | Објашњење |
| AJSRB | *Administration of Joint Services of Republic Bodies* | УЗЗПРО  | Управа за заједничке послове републичких органа |
| EU DEL | *Delegation of the European Union to the Republic of Serbia* | EU DEL | Делегација Европске уније у Републици Србији |
| eGovernment | *Electronic Government* | еУправа | Eлектронска управа |
| GIF | *Government Interoperability Framework* | НИФ | Национални оквир интероперабилности |
| G2G | *Government to Government* | G2G | Комуникација у оквиру јавне управе |
| G2B | *Government to Business* | G2B | Јавна управа орјентисана ка потребама привредних субјеката |
| G2C | *Government to Citizen* | G2C | Јавна управа орјентисана ка потребама грађана |
| ICT | *Information and Communication Technology* | ИКТ | Информационо - комуникационе технологије |
| МоЕSTD | *Ministry of Education, Science and Technological Development* | МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| MTTC | *Ministry of Trade, Tourism and Communications* | МТТТ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| MSALSG | *Ministry of State Administration and Local Self-Government* | МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| PAR | *Public Administration Reform* | РДУ | Реформа државне управе |
| PARiS | *Public Administration Reform in Serbia* | РДУуС | Реформа државне управе у Србији |
| PSR | *Public Sector Reform* | РЈУ | Реформа јавне управе |
| PS | *Public Sector* | ЈУ | Јавна управа |
| RGA | *Republic Geodetic Authority* | РГЗ | Републички Геодетски Завод |
| TA | *Tax Administration* | ПУ | Пореска Управа |
| ToR | *Terms of Reference* | ПЗ | Пројектни задатак |

# Акциони план

Овај одељак садржи прецизно планиране активности и резултате у периоду од 2015-2016. године које је потребно предузети како би се постигли дефинисани циљеви.

Дирекција за електронску управу спроводиће Стратегију еУправе на двa начина. Први, директан начин је спровођење активности у којима Дирекција представља носиоца активности. То су пројекти и активности који се не спроводе увек и обавезно из буџета Дирекције, али Дирекција директно управља и координира ове активности и одговорна је за све резултате који произилазе из њих. Други начин је индиректан и то су пројекти и активности где је Дирекција партнер у реализацији. У тим случајевима Дирекција представља контролно тело, које је задужено да сви резултати буду у складу са циљевима Стратегије и општим начелима еУправе.

Акценат у прве две године је на успостављању институционалног и заокруживању правног оквира, успостављању основних електронских регистара и интероперабилне комуникације између информационих система пре свега органа државне управе. У наредном периоду активности ће бити усмерене на повезивање регистара са јединицама локалне самоуправе. То подразумева да ће се поред даљег развоја електронских сервиса радити на повезивању јединица локалне самоуправе на јединствену сервисну магистралу. Планирано је да се развију нови сервиси, уз успостављање јединствене тачке контакта за све сервисе јавне управе (*Single point of contact*), који ће радити над свеобухватним скупом података сегментираним у више регистара.

Ту су пре свих: Регистар грађана, Регистар просторног планирања, Регистар запослених, именованих, постављених и ангажованих лица у јавном сектору (који треба да обухвати све кориснике јавних средстава, запослене на неодређено и одређено време, изабрана, постављена лица и ангажована лица по основу уговора и преко задруге, као и податке о примањима по свим основама). Као посебан модул, планирано је да се развију програми усавршавања запослених у јавној управи на Порталу еУправа (*e-learning*), уз значајно поједностављење управних поступака кроз реализацију електронских услуга.

У наредној табели представљене су активности Акционог плана за период од 2015. до 2016. године са роковима реализације, показатељима са почетном и циљном вредношћу, планираним финансијским средствима, носиоцима активности и партнерима.

## акциони план за спровођење активности за период од 2015-2016. године

### успостављање институционалног и заокруживање правног оквира за обезбеђење координисаног управљања развојем електронске управе

| **Активност** | **Рок за****реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.1.1. | Усклађивање програмског буџета Дирекције за електронску управу за период од 2016. -2018. године са Стратегијом развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године и Акционог плана за спровођење Стратегије за период од 2015-2016. године | 4. квартал |  | Усвојена Стратегија развоја електонске управе у Републици Србији за период од 2015-2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2015-2016. године ПВ: „неусвојена“ЦВ: „усвојена“ | РА |  | IPA 2011(Укупна вредност пројекта - ПЛАЦ - у оквиру кога се активност изводи износи 2.166.805 РСД (18.000 ЕУР)\* | Министарство државне управе и локалне самоуправе  | Дирекција за електронску управу, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство унутрашњих послова, Пореска управа, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство одбране, Министарство финансија, Државна ревизорска институција и други државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који активно учествују у изради и спровођењу Стратегије |
| 9.1.1.2. | Успостављање Радне групе за електронску управу и формирање подгрупа за инфраструктуру, електронске сервисе и правну регулативу која ће пратити реализацију Стратегије и Акционог плана | 4. квартал |  | Број састанака Радне групе за електронску управу са подгрупамаПВ: 0ЦВ: 4Број састанака подгрупа Радне групе за електронску управу ПВ: 0ЦВ: 20 |  | РА | НП | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Генерални секретаријат Владе |
| 9.1.1.3. | Успостављање посебног телa за координацију еУправе на нивоу локалних самоуправа | 4. квартал |  | Број чланова посебног тела за координацију еУправе на нивоу локалних самоуправаПВ: 0ЦВ: 12 |  | РА | НП | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Стална Конференција градова и општина, сви органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. |
| 9.1.1.4. | Закон о електронској управи Републике Србије |  | 2. квартал | Закон о електронској управи је усвојенПВ: „неусвојен“ЦВ: „усвојен“ |  | Контрибуција државе за ИПА 2013 | IPA 2013 Пројекат: „Припрема и имплементација инфраструктуре еУправе“ | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу |
| 9.1.1.5. | Правилник о коришћењу ИКТ инфраструктуре електронске управе |  | 3. квартал | Број органа који користеИКТ инфраструктуру електронске управе у складу са Правилником.ПВ: 0ЦВ: 10 |  | РА | НП | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.1.6. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: „неусвојено“ ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Пореска управа, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство финансија, Министарство привреде, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Дирекција за електронску управу |
| 9.1.1.7. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарствa трговине, туризма и телекомуникација | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Управа за трезор, Дирекција за електронску управу, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Министарство привреде, Министарство одбране, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 9.1.1.8. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарствa културе и информисања | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 80% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство културе и информисања | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 9.1.1.9. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства правде | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство правде | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 9.1.1.10. | Израда анализе и предлога Закона о евиденцијама за остваривање електронске управе у домену надлежности Министарствa унутрашњих послова |  | 2. квартал | Израђен предлог Закона о евиденцијамаПВ: 0ЦВ: „усвојен“ |  | РА | НП | Министарство унутрашњих послова | Републички секретаријат за законодавство, Управа за заједничке послове републичких органа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и други државни органи |
| 9.1.1.11. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарствa привреде | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство привреде | Пореска управа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 9.1.1.12. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | 4. квартал |  | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 70% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство грађевинарствасаобраћаја и инфраструктуре | Републички геодетски завод,сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.1.13. | Заокруживање правног оквира електронске управе у домену надлежности Министарствa финансија |  | 4. квартал | Анализа потребних измена и допуна постојећих и доношење нових закона, подзаконских аката и интерних правилника ПВ: 0ЦВ: „прилагођено преко 80% закона и подзаконских аката“ |  | РА | НП | Министарство финансија | Пореска управа, Дирекција за електронску управу, Републички геодетски завод, Управа за трезор, Министарство правде, Управа за заједничке послове републичких органа, Републички секретаријат за законодавство, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство привреде, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности

 НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

### УСПОСТАВЉАЊЕ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

| **Активност** | **Рок за реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.2.1. | Успостављање правосудног информационог система у области међународне правне помоћи |  | 2. квартал | Успостављен правосудни информациони систем у области међународне правне помоћи:ПВ: 50% ЦВ: 100% |  | РА | 3.611.343 РСД(30.000 ЕУР)\* (Краљевина Холандија) | Министарство правде | Републичко јавно тужилаштво |
| 9.1.2.2. | Примена стандарда и протокола интероперабилности (налази се и у Акционом плану за реформу јавне управе) |  | 4. квартал | Број државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који примењују стандарде интероперабилностиПВ: 4ЦВ: 50 |  | Контрибуција државе за ИПА 2013 | IPA 2013 Пројекат: „Припрема и имплементација инфраструктуре еУправе“ | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод, Пореска управа, Народна банка Србије, Управа за трезор, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство финансија, организације цивилног друштва |
| 9.1.2.3. | Повезивање органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе на сервисној магистрали (налази се и у Акционом плану за реформу јавне управе) |  | 4. квартал | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који користе сервисну магистралу у складу са Директивом о поновном коришћењу података у јавној управи (*Re-use of Public Sector information*)ПВ: 4ЦВ: 20 |  | Контрибуција државе за ИПА 2013 | IPA 2013Пројекат: „Припрема и имплементација инфраструктуре еУправе“ | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство унутрашњих послова, Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод, Пореска управа, Народна банка Србије, Управа за трезор, Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство одбране |
| 9.1.2.4. | Консолидација државне комуникационе мреже |  | 4. квартал | Број државних органа повезаних на главну мрежу државних органа на националном нивоу ПВ: 70ЦВ: 150 |  | 100.000.000 РСД | НП | Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  | Управа за заједничке послове републичких органа, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.2.5. | Унапређење ИКТ инфраструктуре правосудних органа |  | 4. квартал | Извршена набавка опреме неопходне за замену застарелих радних станица, сервера и мрежне опреме у судовима и тужилаштвима:ПВ: 0%ЦВ: 50% |  | 52.000.000 РСД | 120.000.000 РСД Донација ЕУ кроз пројекат Judicial Efficiency  | Министарство правде | Високи савет судства |
| 9.1.2.6. | Колаборациони сервиси државних органа  | 4. квартал |  | Број сервиса који су имплементирани кроз каталог сервиса Управе за заједничке послове републичких органаПВ: 0ЦВ: 10 | 10.000.000 РСД |  |  | Дирекција за електронску управу | Управа за заједничке послове републичких органа, Министарство културе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Републичка дирекција за имовину |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности

 НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

### УСПОСТАВЉAЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ РЕГИСТАРА ПОВЕЗАНИХ СА ДРУГИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

| **Активност** | **Рок за реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.3.1. | Заокруживање електронског регистра примарних, секундарних и терцијарних здравствених институција | 4. квартал |  | Број примарних, секундарних и терцијарних здравствених институција које се налазе у електронском региструПВ: 0ЦВ: 200 |  | РА | НП | Министарство здравља | Републички фонд за здравствено осигурање, Дирекција за електронску управу |
| 9.1.3.2. | Успостављање Регистра свих ИКТ ресурса државних органа | 4. квартал |  | Проценат државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе чији су ресурси унети у РегистарПВ: 0%ЦВ: 70% |  | РА | НП | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.3.3. | Успостављање и обjaвљивaњe нaциoнaлнoг рeгистрa пружaлaцa услугa oд пoвeрeњa - *Trusted List* (сeртификaциoних тeлa, издaвaлaцa врeмeнских жигoвa, CRL и OCSP провајдера...) | 4. квартал |  | Објављена листа на интернету у складу са препоруком ETSI TS 119 612 V1.2.1 (2014-04) "*Trusted Lists*"ПВ: „необјављена“ЦВ:“објављена“ |  | РА | НП | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Дирекција за електронску управу |
| 9.1.3.4. | Успостављање информационог система централног електронског регистра просторних и урбанистичких планова | 4. квартал |  | Успостављен електронски регистар просторних и урбанистичких плановаПВ: „неуспостављен“ЦВ: „успостављен““ |  |  | USAID Пројекат за боље услове пословања7. 425.577РСД(67.965 USD)\* | Републички геодетски завод | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.3.5. | Успостављање електронског Регистра имаоца јавних овлашћења - I фаза |  | 4. квартал | Број органа који се налазе у електронском Регистру имаоца јавних овлашћењаПВ: 0ЦВ: 200 | 300.000 РСД |  | 240.756.200 РСД(2.000.000 ЕУР)\*Секторска буџетска подршка | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу, Државна ревизорска институција, Служба за управљање кадровима, Министарство финансија |
| 9.1.3.6. | Успостављање електронског регистра грађана (Прва фаза)  |  | 4. квартал2016[[21]](#footnote-21) | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који врши електронске упите у регистар грађанаПВ: 0ЦВ: 40 |  | Контрибуција државе за ИПА 2013 | ИПА 2013Пројекат: „Припрема и имплементација инфраструктуре еУправе“ | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Министарство унутрашњих послова, Дирекција за електронску управу, Републички завод за статистику |
| 9.1.3.7. | Унапређење регистра привредних субјеката и других статусних регистара Агенције за привредне регистре:- Унапређен квалитет података повезивањем са другим расположивим регистрима;- Унапређена расположивост података из регистара и услуге испоруке података; - Унапређен обим и садржина података у регистрима на основу усвојених закона. | 4. квартал |  | Број органа држевне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који врши аутоматизован упит у регистар привредних субјекатаПВ: 10ЦВ: 20 |  | РА | НП | Агенција за привредне регистре | Дирекција за електронску управу, Републички завод за статистику, Министарство привреде,Министарство унутрашњих послова, Републички геодетски завод |
| 9.1.3.8. | Примена Услова коришћење сервиса еУправе који се налазе на националном Порталу еУправа | 4. квартал |  | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који примењују Услове за коришћење националног Портала еУправаПВ: 100ЦВ: 160 |  | РА | НП | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва |
| 9.1.3.9. | Каталог веб сервиса омогућених на централној магистрали органа државне управе (*Governement Service Bus*) |  | 2. квартал | Број органа државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе који користи веб сервисе из каталогаПВ: 4ЦВ: 20 | 700.000 РСД |  | НП | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва |
| 9.1.3.10. | Унапређење Портала судова са приказом података о току предмета са подацима из прекршајних, апелационих, Врховног касационог и Управног суда | 4. квартал |  | Унапређен Портал судова са приказом података о току предмета са подацима из прекршајних, апелационих, Врховног касационог и Управног суда:ПВ: „неунапређен“ЦВ: „ унапређен “ |  | РА  | НП | Министарство правде | Високи савет судства |
| 9.1.3.11. | Успостављање електронског регистра наставника у основним и средњим школама и високо образовним установама, електронског регистра истраживача и електронског регистра ученика и студената у сектору просвете и науке |  | 4. квартал | Успостављени регистри:ПВ: „неуспостављен“ЦВ: „успостављен““ |  | 100.000.000 РСД | 50.000.000 РСД | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Образовне институције, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу |
| 9.1.3.12. | Успостављање централне базе података о странцима | 4. квартал |  | Успостављен централни регистар странацаПВ: „неуспостављен“ЦВ: „успостављен“ |  | 13.241.591 РСД(110.000 ЕУР)\* (национална контрибуција) | IPA 2012, Реформа полиције и управљање миграцијама компонента 2145.657.501 РСД(1.210.000 ЕУР)\* | Министарство унутрашњих послова,  | Министарство финансија, Министарство спољних послова |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности

 НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

### УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА НА НАЦИОНАЛНОМ ПОРТАЛУ ЕУПРАВА И ДРУГИМ ПОРТАЛИМА

| **Активност** | **Рок за****реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.4.1. | Електронске услуге које се односе на издавање катастарских докумената од стране РГЗ-а[[22]](#footnote-22) | 4. квартал |  | Имплементирано апликативно решење за издавање катастарских докумената од стране РГЗ-аПВ: 0ЦВ: 5 пилот градова и општина |  | IPA 2010 контрибуција30.000.000 РСД  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Републички геодетски завод, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| 9.1.4.2. | Услуге везане за увид у пореске обавезе везане за порез на имовину[[23]](#footnote-23) | 4. квартал |  | Уведена услуга увида у пореске обавезе везане за порез на имовинуПВ: „неимплементирана“ЦВ: „имплементирана“ |  | IPA 2010контрибуција 15.000.000 РСД |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Дирекција за електронску управу, Локална пореска администрација |
| 9.1.4.3. | Имплементација болничко информационих система у болницама | 4. квартал |  | Број болница где је имплементиран болнички информациони систем:ПВ: 0ЦВ: 19 болница |  |  | 60.189.050 РСД(500.000 ЕУР)\*, EU-IHIS ИПА 2008 | Министарство здравља | Републички фонд за здравствено осигурање, Институт за јавно здравље Републике Србије, Дирекција за електронску управу  |
| 9.1.4.4. | Унапређење електронске услуге –online подношење захтева о пребивалишту на порталу еУправа | 4. квартал |  | Број полицијских управа у којима је омогућена електронска услугаПВ: 1ЦВ: 27 |  | РА | НП | Дирекција за електронску управу  | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| 9.1.4.5. | Успоставити електронске услуге везано за издавање личних докумената[[24]](#footnote-24) | 4. квартал |  | Проценат електронских захтева за услугу од укупног броја поднесених захтеваПВ: 0%ЦВ: 5% од свих захтева |  | IPA 2010, "Подршка развоју е-Управе" - контрибуција 32.000.000 РСД |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу |
| 9.1.4.6. | Имплементација електронских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на Порталу еУправа) | 4. квартал |  | Уведена услуга везана за процес оспособљавања кандидата за возачеПВ: „услуга није на Порталу еУправа“ЦВ: „услуга реализована на Порталу еУправа“Број ауто школа које су сертификоване за оспособљавање кандидата за возачеПВ: 0ЦВ: 100 |  | 5.000.000 РСД |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Министарство унутрашњих послова, Агенција за безбедност саобраћаја, Дирекција за електронску управу |
| 9.1.4.7. | Повезивање репозиторијума докторских дисертација на Порталу еУправа |  | 3. квартал | Повезани репозиторијуми докторских дисертација на Порталу еУправа:ПВ: 0ЦВ: ТБД |  | РА | 8.000.000 РСДTEMPUS projekat | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Академске институције, Дирекција за електронску управу |
| 9.1.4.8. | „Милион грађана еПисмено“ за коришћење електронских услуга на Порталу еУправа - обуке за оспособљавање грађана за коришћење националног Портала еУправа. |  | 4. квартал | Број одржаних обука за грађане за коришћење сервиса еУправе.ПВ: 0ЦВ: 50 |  |  | 12.037.810 РСД(100.000 ЕУР)\* Средства нису обзбеђена | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,Просветни систем Србије (факултети, средње школе, основне школе), Министарство трговине, туризма и телокомуникација, Организације цивилног друштва  |
| 9.1.4.9. | Унапређење сервисне магистрале на свим нивоима комуникације: G2G, G2B и G2C |  | 4. квартал | Број органа који користе сервисну магистралуПВ: 5ЦВ: 20 | 4.000.000 РСД 2015.4.000.000 РСД 2016.Тотал 8.000.000 РСД |  | НП | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| 9.1.4.10. | Анализа пословних процеса републичких инспекцијских служби Републике Србије  |  | 1. квартал | Број инспекцијских служби чији су пословни процеси пописаниПВ: 2ЦВ: 30 | 21.000.000 РСД  |  |  | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Пореска управа, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републички геодетски завод |
| 9.1.4.11. | Успостављање јединственог информационог система (еИнспектор) – Прва фаза |  | 4. квартал | Број инспекцијских служби који користе информациони систем ПВ: 0ЦВ: 4 | 80.000.000 РСД  |  |  | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Пореска управа, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| 9.1.4.12. | Успостављање репозиторијума видео садржаја за едукацију државних службеника за администрацију, генерисање и обраду захтева на Порталу еУправа. |  | 4. квартал | Проценат државних службеника задужених за администрирање, генерисање и обраду услуга на Порталу еУправа који су обучени путем видео садржајаПВ: 0%ЦВ: 60%  | 10.000.000 РСД |  | НП | Дирекција за електронску управу | Сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који постављају еУслуге за грађане, привредне субјекте и запослене у јавној управи |
| 9.1.4.13. | Унапређење ИТ структуре: Акциони план за спровођење програма Владе, ПИРВ, постојећи систем за програмско буџетирање и извршење буџета, као и система ISDACON и НПАА |  | 4. квартал | Мера у којој извештавање пружа информације о оствареним резултатимаПВ: 3ЦВ: 4 |  | 69.819.298РСД(580.000 ЕУР)\* Средства су обезбеђена у виду секторске буџетске подршке Европске комисије за област реформе јавне управе1.092.559РСД (10.000 УСД)\* Средства су обезбеђена из буџета Министарства финансија који је опредељен за учешће у пројекту са УСАИД БЕП | 4.370.236РСД(40.000 УСД)\* које је обезбедио УСАИД БЕП као помоћ Министарству финансија за успостављање информационог система који ће покрити средњорочно планирање, ПОФ, припрему буџета и извештавање | Републички секретаријат за јавне политике  | Генерални секретаријат Владе, Министарство финансија, сви органи државне управе |
| 9.1.4.14. | Прва фаза успостављања функционалне интерне ревизије |  | 4. квартал | Имплементирано апликативно решење за потребе интерне ревизијеПВ: 0ЦВ: 50 корисника јавних средстава |  | РА | 9.833.031 РСД(90.000 УСД)\*УНДП | Министарство финансија | Државна ревизорска институција, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Пореска управа |
| 9.1.4.15. | Развој и имплементација система електронског пословања |  | 4. квартал | Проценат малих и средњих предузећа у Републици Србији који у свом пословању користе електронски рачунПВ: 0%ЦВ: 20% |  | РА | 325.020.870РСД(2.700.000 ЕУР)\*ИПА 2014 | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | Дирекција за електронску управу, Министарство привреде, Министарство финансија |
| 9.1.4.16. | Успостављање централног електронског система за прикупљање података од грађана о квалитету пружених услуга државне управе |  | 1. квартал | Број услуга које су предмет анализе квалитета услугеПВ: 0ЦВ: 20 | РА |  |  | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| 9.1.4.17. | Анализа случаја утицаја увођења QMS система (Систем за менаџмент редова чекања) и препоруке за приоритизацију нових електронских сервиса органа државне управе |  | 4. квартал | Број органа државне управе и локалне самоуправе који су предмет анализе ПВ: 0ЦВ: 20 |  |  | 1.000.000 РСДСредства нису обезбеђена | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Дирекција за електронску управу |
| 9.1.4.18. | Увођење система плаћања елктронских услуга на националном порталу платним картицама |  | 2. квартал | Број реализованих плаћања за услуге на националном порталу путем платних картица у 2016. години ПВ: 0ЦВ: 10.000 | РА |  |  | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Управа за трезор |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности

 НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

### УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИКТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Рок за****реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.5.1. | Обука запослених за генерисање (креирање) електронских услуга на националном Порталу еУправа и обраду поднетих електронских захтева на Порталу еУправа |  | 4. квартал | Број запослених у државним органима који су обучени да генеришу (креирају) електронске услуге и сервисе на националном Порталу еУправа и за обраду поднетих захтева на Порталу еУправаПВ: 500ЦВ: 1000 |  | РА | НП | Дирекција за електронску управу  | Служба за управљање кадровима, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, |
| 9.1.5.2. | Платформа за еУчење запослених у органима државне управе, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе  |  | 4. квартал | Број запослених у државним органима који користе Платформу за еУчењеПВ: 0%ЦВ: 30%Број модула у оквиру Платформе за еУчењеПВ: 0ЦВ: 20 |  |  | 60.189.050 РСД(500.000 ЕУР)Средства нису обезбеђена | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Служба за управљање кадровима, Дирекција за електронску управу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| 9.1.5.3. | Усавршавање вештина управљања пројектима |  | 4. квартал | Број организованих радионица - обука за усавршавање вештина управљања пројектимаПВ: 0ЦВ: 10 |  |  | 4.815.124 РСД(40.000 ЕУР)\*Средства нису обезбеђена | Дирекција за електронску управу | Служба за управљање кадровима, Академске институције, сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |
| 9.1.5.4. | Увођење јединственог система идентификационих *smart* картица са квалификованим електронским сертификатима за државне службенике (Пилот) |  | 4. квартал | Број органа који раде на информационом систему идентификационих *smart* картица са квалификованим електронским сертификатима за државне службеникеПВ: 1ЦВ: 4 |  |  | 36.113.430РСД(300.000 ЕУР)\*Средства нису обезбеђена | Дирекција за електронску управу | Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе,Министарство културе, Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| 9.1.5.5. | *Cost benefit* анализа широке употребе Cloud платформи у систему државне управе |  | 1. квартал | Број државних органа који су учествовали у изради студије и израдили сервисе на јединственој Cloud платформи ВладеПВ: 0ЦВ: 5 |  | РА | HP | Дирекција за електронску управу | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Мин. просвете, Мин. културе, Mин. трговине, туризма и телекомуникација, Управа за заједничке послове републичких органа |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“ представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности

 НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

### УСПОСТАВЉАЊЕ ОТВОРЕНE УПРАВE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Активност** | **Рок за** **реализацију** | **Показатељи са почетном и циљном вредношћу** | **Финансијска средства** | **Носилац активности** | **Партнери** |
| **2015** | **2016** | **Буџет РСДЕУ** | **Буџет РС** | **Донације** |
| 9.1.6.1. | Оцена спремности за отварање података | 4. квартал |  | Број органа државне управе за које је урађена оцена спремности за отварање податакаПВ: 0ЦВ: 20 |  |  | Светска банка, УНДП, 3.277.677 РСД(30.000 УСД)\* | Дирекција за електронску управу | Органи јавне управе, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, академске институције, организације цивилног друштва |
| 9.1.6.2. | Формирање радне групе за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података | 4. квартал |  | Број органа државне управе који су делегирали представнике у Радну групу за спровођење препорука Оцене спремности за отварање податакаПВ: 0ЦВ: 12 |  |  | Светска банка, УНДП, 1.092.559РСД (10.000 УСД)\*Средства нису обезбеђена | Дирекција за електронску управу | Органи јавне управе, Републички завод за статистику, Привредна комора Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, организације цивилног друштва |
| 9.1.6.3. | Усаглашавање законодавног оквира са препорукама Оцене спремности за отварање података |  | 4. квартал | Припремљене и усвојене измене закона и подзаконских аката који реулишу отварање података и усклађивање директиве о поновном коришћењу (reuse of data) ПВ: 0ЦВ: Усклађивање Директиве и отварање података регулисано законима и подзаконским актима |  |  | Светска банка, УНДП, 5.462.795РСД(50.000 УСД)\*Средства нису обезбеђена | Министарство државне ураве и локалне самоуправе,  | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| 9.1.6.4. | Усаглашавање институционалног оквира са препорукама Оцене спремности за отварање података |  | 4. квартал | Одређен институционални носилац координације употребе информационих технологија у свим органима јавне управе, са капацитетом за руковођење програмима отварања податакаПВ: „неимплементирано“ЦВ: „имплементирано“ |  |  | Светска банка, УНДП, 16.388.385РСД(150.000 УСД)\*Средства нису обезбеђена | Дирекцјиа за електронску управу | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података |
| 9.1.6.5. | Подизање свести о значају отварања података и подстицање употребе отворених података |  | 4. квартал | Број грађана, привредних субјеката,медија, институција и отранизација цивилног друштва обухваћених кампањом за отварање податакаПВ: 0ЦВ: 500.000Број одржаних радионица за привредне субјекте, цивилно друштво, академске институције и медијеПВ: 0ЦВ: 15 |  |  | Светска банка, УНДП, 16.388.385РСД(150.000 УСД)\*Средства нису обезбеђена | Дирекција за електронску управу | Радна група за спровођење препорука Оцене спремности за отварање података, медији,УНДП, Светска банка |
| 9.1.6.6. | Имплементација пилот пројеката Отварања података државне управе |  | 4. квартал | Реализованих пилот пројеката ПВ: 0ЦВ: 5 |  |  | Светска банка, УНДП, 10.925.590РСД(100.000 УСД)\* Средства нису обезбеђена | Дирекција за електронску управу | 5 државних органа одабраних на основу Оцене спремности за отварање података |
| 9.1.6.7. | Праћење испуњеностистандардаприступачност и сајтова органа државне управе у складу са критеријумимасадржаним у Смерницама за израду веб презентација органа државне управе, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе |  | 4. квартал | Проценат веб сајтова са еПриступачним информацијама и услугама у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом и W3C стандардомПВ: 42%ЦВ: 90%  |  |  | НП | Дирекција за електронску управу  | Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и сви државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе |

Напомена: Први наведени орган државне управе у колони „Носилац активност“представља примарног носиоца активности.

Легенда: РА – редовне активности, НП – није предвиђено

\*НАПОМЕНА: конверзија валута извршена је на дан 03.11.2015. године, према курсној листи бр.211 за званични средњи курс динара

1. Balanced Scorecard је стратешки алат мерења перформанси који су креирали Аrt Schneiderman, Robert S. Kaplan и David P. Norton почетком деведесетих година прошлог века. [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu\_dokumenta/godisnji\_izvestaji\_ek\_o\_napretku/izvestaj\_o\_napretku\_14.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. „Службени гласник РС", бр. 135/2004 [↑](#footnote-ref-3)
4. „Сл. Лист СРЈ – Међународни уговори“, бр.1/92 и „Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 11/2005 – др.закон [↑](#footnote-ref-4)
5. „Службени гласник РС", бр. 41/2009 [↑](#footnote-ref-5)
6. „Службени гласник РС", бр. 51/2009 [↑](#footnote-ref-6)
7. „Службени гласник РС", бр. 44/2010 [↑](#footnote-ref-7)
8. „Сл. гласник РС", бр. 20/2009 [↑](#footnote-ref-8)
9. „Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010 и 65/2013 [↑](#footnote-ref-9)
10. „Сл. гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011 [↑](#footnote-ref-10)
11. „Сл. гласник РС", бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. закон [↑](#footnote-ref-11)
12. Закључак Владе Републике Србије 05 Број 093-12777/2014 од 22. oктoбpa 2014. године [↑](#footnote-ref-12)
13. Извор: Стратегија развоја информационог друштва: http://mtt.gov.rs/download/3/Strategija\_razvoja\_informacionog\_drustva\_2020.pdf [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://www.ratel.rs/upload/documents/Pregled_trzista/Ratel%20Pregled%20trzista%202014.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. Извор: поглед на ИК технологије у Србији http://www.vojvodinaictcluster.org/Images/ICT\_in\_Serbia\_At\_a\_Glance\_2012.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:EN:PDF> [↑](#footnote-ref-16)
17. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX\_SESSIONID=l3QZJkQBNx5lwyBrpfzCGQpZTg227LC3tyJnn0cPpdchCHWy2vby!-1289763833?uri=CELEX:32006L0123 [↑](#footnote-ref-17)
18. Уредба о мерама заштите података и информација у информационом систему савезних органа и организација ("Сл. лист СРЈ", бр. 23/2000 [↑](#footnote-ref-18)
19. "Сл. лист СФРЈ", бр.24/86 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља [↑](#footnote-ref-19)
20. Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 42/2009 од 02.06.2009. године). Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом, као и Закључак Владе о прихватању Информације о потреби омогућавања доступности информација у електронском облику органа државне управе особама са инвалидитетом, дају правни оквир еПриступачности у смислу прилагођавања електронских садржаја особама са инвалидитетом [↑](#footnote-ref-20)
21. Рок за реализацију овог пројекта је 4. квартал 2017. године. [↑](#footnote-ref-21)
22. Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе [↑](#footnote-ref-22)
23. Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе [↑](#footnote-ref-23)
24. Активност се налази и у Акционом плану реформе јавне управе [↑](#footnote-ref-24)